AI 헬스케어 6기 1팀 · 넥스트러너스(오즈코딩스쿨)

역할 분담 및 제작 규칙 상세서

v0.1 초안 · 2026-09-22 · 상위 문서: 팀 룰(Team Rules) v0.1 · 주제: 만성질환(고혈압·당뇨) 생활습관 챌린지 웹 서비스

팀 룰이 「어떻게 일할지」의 원칙이라면, 이 문서는 「누가 무엇을, 어떤 규칙으로 만들지」의 실행 기준이다. 크게 네 부분이다. ① 역할 분담표 ② 문서 제작 규칙 ③ 코드 네이밍 규칙 ④ 코딩·제작 기본 룰. 팀원 이름이 들어가는 칸과 제안값은 [확정 필요]로 표시했고, 나머지는 부트캠프 가이드와 기업 요구사항에서 그대로 따온 것이라 바꾸지 않는 것을 전제로 한다.

| 장 | 내용 | 관련 평가 항목 |
| --- | --- | --- |
| 1. 역할 분담표 | 5개 역할 축, 배정 기준, 주/보조 매트릭스, 백업 대행, 스프린트별 부하 | 협업 6-1 (구체적 기준의 역할 분담) |
| 2. 문서 제작 규칙 | 파일명·버전·단일 출처, 제출물 8종별 작성 규칙, 회의록 | 기획 1-3 (양식에 맞춘 문서), 설계 2-3 |
| 3. 코드 네이밍 규칙 | Python / DB / API / TypeScript / Git / 환경변수 / AI 산출물 | API 4-2 (Method별 분리), 협업 6-2 |
| 4. 코딩·제작 기본 룰 | 프로젝트 구조, 레이어, 비동기, 에러, 성능, 테스트, 린트, AI 파트, 보안, DoD | AI 3-1~3-4, API 5-1~5-5, UI/UX |

# 1. 역할 분담표

## 1.1 역할 축 정의 (5축)

5명이므로 1인당 주 역할 1개 + 보조 역할 1개를 갖는다. 각 축은 「이 사람이 없으면 무엇이 멈추는가」 기준으로 잘랐다.

| 역할 | 핵심 책임 | 담당 산출물 | 직접 대응하는 평가 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI (예측 모델·LLM) | 공개 데이터셋 선정·전처리, 예측 모델 학습·검증, 재현성 확보, AI Worker 추론 코드, 선택 기능(LLM/식단 분류) 모델링 | 모델 파일·실험 기록표·성능 검증 리포트, workers/ 코드, 결과보고서 AI 파트 | AI 3-1 성능 검증, 3-3 결과 편차 최소화, 3-4 피드백 반영 |
| 백엔드 (API·DB) | FastAPI 라우터·서비스·스키마, DB 설계·마이그레이션, 인증/인가, Redis Stream 프로듀서, SSE, 에러 규격 | ERD, API 명세서, app/ 코드, Swagger, 테스트 | API 5-1 P95, 5-2 Method 분리, 5-3 안정성, 5-4 인증/인가, 5-5 비동기 |
| 프론트 (React) | 화면 흐름 구현, 대시보드 차트, 챌린지 UI, 상태·통신 계층, 폼 검증, 반응형 | 와이어프레임(Figma) 연동, frontend/ 코드, 화면 흐름도 | UI/UX 4-1 화면 흐름, 4-2 일관성, 4-3 3~5회 액션 도달 |
| 인프라·배포·QA | Docker Compose, Nginx, EC2·S3, GitHub Actions CI/CD, 환경변수 관리, 성능 측정(P95), 배포 세션 대응, QA 시나리오 | docker/ · nginx/ · .github/workflows, 배포 URL, 성능 측정 기록, QA 체크리스트 | API 5-1 P95, 5-3 운영 안정성, 설계 2-2 확장성 |
| 기획·문서·발표 (PM 보조) | 요구사항 정의서, 기획서, 회의록·사전보고, 제출물 8종 취합, 결과보고서 PPT, 시연영상, 발표 리허설 주관 | 요구사항 정의서, 결과보고서, 시연영상, 제출링크 PDF, 노션 문서 체계 | 기획 1-1~1-3, 협업 6-2 |

팀장은 별도 축이 아니라 5축 중 하나를 맡으면서 일정·리스크·업무 분장을 겸한다. 팀장이 AI 또는 백엔드 주 담당이면 부하가 몰리므로, 그 경우 보조 역할은 가벼운 축(문서 또는 인프라)으로 배정하는 것을 권한다.

## 1.2 배정 기준 (왜 그렇게 나눴는가)

평가항목 6-1은 「구체적 기준을 두고 역할을 분담했는가」를 본다. 아래 4개 기준을 순서대로 적용해 배정하고, 결과표의 「배정 근거」 칸에 어느 기준이 적용됐는지 한 줄로 적는다.

| 순서 | 기준 | 적용 방법 |
| --- | --- | --- |
| ① | 경험 적합성 | 해당 축의 산출물을 이전에 만들어 본 사람 우선 (Kaggle·해커톤·수업 프로젝트 등 구체적 결과물 기준) |
| ② | 핵심 축 이중화 | AI·백엔드는 진행 불가 사유가 되는 축이므로 주 담당 + 보조 담당을 반드시 다른 사람으로 둔다 |
| ③ | 부하 균형 | 주 역할 부하가 큰 축(AI·백엔드)의 담당자는 보조 역할을 가벼운 축으로, 반대의 경우는 무거운 축의 보조로 배정 |
| ④ | 학습 희망 | 위 세 기준으로 갈리지 않으면 본인이 배우고 싶은 축을 우선. 단 주 역할이 아닌 보조 역할에서만 적용 |

## 1.3 주/보조 배정 매트릭스

아래는 5축을 5명에게 겹치지 않게 나눈 제안 구조다. 이름은 팀 회의에서 1.2 기준으로 채운다. ●=주 역할, ○=보조 역할. [확정 필요]

| 팀원 | AI | 백엔드 | 프론트 | 인프라·QA | 기획·문서 | 배정 근거 (기준 번호 + 한 줄) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (팀원 A) | ● |  |  |  | ○ |  |
| (팀원 B) | ○ | ● |  |  |  |  |
| (팀원 C) |  | ○ | ● |  |  |  |
| (팀원 D) |  |  | ○ | ● |  |  |
| (팀원 E) |  |  |  | ○ | ● |  |

이 구조의 의도: 보조 역할이 「옆 축」으로 이어지도록 짜서(AI↔백엔드, 백엔드↔프론트, 프론트↔인프라, 인프라↔문서, 문서↔AI) 인터페이스가 맞닿는 두 사람이 서로의 코드를 읽을 수 있게 한다. API 명세는 백엔드 주 + 프론트 보조가 함께 쓰고, 성능 측정은 인프라 주 + 백엔드가 함께 본다.

## 1.4 백업(대행) 매트릭스

팀 변경이 사실상 불가능하므로, 한 사람이 일주일 이상 빠져도 진행이 멈추지 않도록 대행자를 미리 정한다. 대행자는 원칙적으로 그 축의 보조 담당자다.

| 축 | 주 담당 | 1차 대행(보조) | 대행 시 최소 유지 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI |  |  | 학습된 모델 파일로 추론만 유지, 재학습 중단 |
| 백엔드 |  |  | 기존 API 유지·버그 수정만, 신규 엔드포인트 동결 |
| 프론트 |  |  | 핵심 3화면(로그인·대시보드·챌린지) 우선 |
| 인프라·QA |  |  | 배포 스크립트·환경변수 문서가 최신인지 매주 확인 |
| 기획·문서 |  |  | 사전보고·회의록은 팀장이 직접 |

## 1.5 스프린트별 역할 부하

어느 스프린트에 누가 바쁜지를 미리 보고, 한가한 축이 바쁜 축을 돕도록 계획한다. ●●●=매우 높음, ●●=높음, ●=보통, ○=낮음.

| 스프린트 | AI | 백엔드 | 프론트 | 인프라·QA | 기획·문서 | 부하 조정 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 기획 9/21~29 | ●● 데이터셋 탐색 | ●● ERD·API 초안 | ●● 와이어프레임 | ○ 레포 준비 | ●●● 요구사항 정의서 | 문서 축이 가장 바쁨 → 인프라가 문서 보조 |
| S2 구현 9/30~10/6 | ●●● 베이스라인 | ●●● 인증·스키마 | ●● 레이아웃·인증 화면 | ●● 초기 세팅·CI | ● 회의록·사전보고 | 핵심 축 집중, 문서 축이 QA 시나리오 초안 |
| S3 구현 10/7~13 | ●● 모델 검증 | ●●● 대시보드·챌린지 API | ●●● 대시보드·챌린지 UI | ● 스테이징 | ● 명세 동기화 | 프론트-백엔드 연동 주간, 매일 인터페이스 확인 |
| S4 고도화 10/14~20 | ●●● 비동기 워커·LLM 추천 | ●● Redis Stream·SSE·알림 | ●● SSE 연동·추천/알림 UI | ●● Redis·워커 컨테이너 | ● 결과보고서 목차 | AI+백엔드+인프라 3자 합동 |
| S5 고도화 10/21~27 | ●● 재현성·편차 기록 | ●● 에러 규격·N+1 점검 | ●● UX 정리·3~5회 액션 검증 | ●● 성능 측정 준비 | ●● 결과보고서 초안 | 10/27 기능 동결 |
| S6 배포 10/28~11/3 | ○ 문서화 | ●● 튜닝 | ● 버그 수정 | ●●● 배포·P95 튜닝 | ●●● 제출물 취합·영상 | 인프라·문서 집중, 나머지가 QA |
| S7 발표 11/4~5 | ● 발표 AI 파트 | ● 발표 API 파트 | ● 시연 | ● 발표 아키텍처 | ●●● 발표 총괄 | 리허설 2회 |

## 1.6 제출물 8종 담당

| 제출물 | 1차 작성 축 | 리뷰 축 | 완료 기한 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 정의서 | 기획·문서 | 백엔드 | 초안 9/23 · 최종 11/3 |  |
| ERD | 백엔드 | AI | 초안 9/29 · 최종 11/3 |  |
| API 명세서 | 백엔드 | 프론트 | 초안 9/29 · Swagger 상시 · 시트 최신화 11/3 |  |
| 와이어프레임 | 프론트 | 기획·문서 | Mid-Fi 9/29 · 디자인 반영 10/27 |  |
| 결과보고서 (PPT) | 기획·문서 | 전원 | 목차 10/20 · 초안 10/27 · 최종 11/3 |  |
| 시연영상 | 기획·문서 + 프론트 | 인프라·QA | 11/2 촬영 · 11/3 편집 |  |
| 제출링크 (PDF) | 인프라·QA | 기획·문서 | 11/3 |  |
| GitHub Repository | 인프라·QA | 팀장 | README 11/3, Public 6개월 유지 |  |

[확정 필요] 담당자 칸을 1.3의 배정 결과로 채운다. 결과보고서는 각 축이 자기 파트를 쓰고 기획·문서 축이 취합하는 방식이므로, 파트별 마감을 10/27로 잡는다.

# 2. 문서 제작 규칙

## 2.1 공통

- 파일명: <문서명>_6기_1팀(김종민, 김채준, 김태호, 지세진, 최성민) — 제출물은 이 형식을 그대로 쓴다. 내부 작업 파일도 같은 규칙에 _v0.1 같은 버전을 붙인다.

- 버전: v0.x는 초안(리뷰 전), v1.0은 팀 합의본, 이후 변경은 v1.1, v1.2… 문서 상단에 버전·작성일·작성자·변경 요약 4줄을 둔다.

- 단일 출처: 기획·설계 문서의 최신본은 노션 팀 페이지, 코드 관련(README·API Swagger)은 GitHub, 제출본은 구글 드라이브 팀 경로. 같은 문서가 두 곳에 있으면 노션이 원본이고 나머지는 사본이라고 표시한다.

- 용어 통일: 서비스 안의 개념(예: 챌린지, 체크인, 스트릭, 위험도)은 요구사항 정의서 「용어 정의」 표에 한 번 적고, 모든 문서·코드·UI 문구가 그 표를 따른다.

- 표기: 날짜는 2026-10-27, 시간은 24시간제 15:00, 숫자 단위는 붙여 쓴다(3초, 95%). 한글 문서 안의 코드·식별자는 고정폭 글꼴.

- 발표자료 표지: 훈련기관명 「넥스트러너스」, 팀명, 팀원 전원, 담당 멘토(김경수)를 적는다. 기본 폰트가 아니면 PDF로 변환해 제출한다.

## 2.2 요구사항 정의서

- ID 규칙: 기능 요구사항 FR-<도메인>-<번호> (예: FR-CHAL-03), 비기능 NFR-<번호>. 도메인 코드: AUTH(인증) · USER(사용자·건강데이터) · PRED(예측) · DASH(대시보드) · CHAL(챌린지·일일 퀘스트) · CHAR(캐릭터·상태) · SHOP(재화·치장템·예시 상품) · RECO(LLM 추천, 선택 확정) · NOTI(알림, 선택 확정) · DIET(식단 분석, 여유 시).

- 컬럼: ID · 구분(기능/비기능) · 카테고리 · 요구사항명 · 상세 설명 · 우선순위(필수/선택/제외) · 수용 기준 · 담당 축 · 상태.

- 수용 기준은 검증 가능한 문장으로 쓴다. 「빠르게 응답」이 아니라 「P95 3초 이내」, 「보기 좋게」가 아니라 「최근 30일 추이를 선 그래프로, 3회 클릭 이내 도달」.

- 기업 요구사항 필수 3개(예측 모델링 · 추적 대시보드 · 생활습관 챌린지)는 각각 최소 1개 이상의 FR로 매핑돼 있어야 하고, 매핑표를 문서 끝에 둔다.

- ID는 한 번 부여하면 삭제해도 재사용하지 않는다(상태를 「제외」로 바꾼다). 코드의 이슈·PR·테스트에서 이 ID로 추적한다.

## 2.3 ERD

- 도구는 dbdiagram.io 또는 ERDCloud 중 하나로 통일하고, DBML 원본 텍스트를 레포 docs/erd.dbml에 함께 커밋한다(이미지만 있으면 diff가 안 된다).

- 테이블·컬럼 이름은 3.3 DB 네이밍 규칙과 완전히 같아야 한다. ERD가 원본이고 SQLAlchemy 모델은 ERD를 따라 쓴다. 모델을 먼저 고쳤으면 같은 PR에서 ERD를 고친다.

- 모든 테이블에 PK · created_at · updated_at을 두고, 관계선에는 1:N / N:M을 명시한다. N:M은 반드시 중간 테이블을 그린다.

- 건강 데이터(혈압·혈당·체중 등)는 시계열 테이블로 분리하고, 사용자 프로필과 섞지 않는다. 대시보드의 「변화 추이」 요구사항 때문이다.

- 게이미피케이션 테이블(characters · character_items · quests · quest_completions · wallets · point_transactions)은 건강 도메인과 분리하고, 재화 증감은 잔액 컬럼을 직접 고치지 않고 point_transactions에 기록 후 집계한다(보상 로직 검증 가능).

## 2.4 API 명세서

- 흐름: 시트 초안(S1) → 개발 중 Swagger가 원본(S2~S5) → 마감 전 시트를 Swagger 기준으로 최신화(11/3).

- 시트 컬럼: ID(API-도메인-번호) · 기능 · Method · URL · 인증 필요 여부 · 요청(Path/Query/Body) · 응답(성공 코드 + 예시) · 에러(코드 + 메시지) · 담당 · 상태 · 연결 FR-ID.

- Swagger는 FastAPI 라우터의 summary · description · response_model · responses 인자로 채운다. 이게 비어 있으면 리뷰에서 「필수」 코멘트.

- 에러 응답은 4.4의 공통 형식 하나만 쓰고, 명세서에는 「필수값 누락(400)」처럼 사유가 보이는 메시지를 적는다.

## 2.5 와이어프레임 (Figma)

- 페이지 구조: 00_Cover / 01_Flow / 10_Auth / 20_Dashboard / 30_Challenge / 40_Predict / 90_Components — 두 자리 번호 접두어로 정렬.

- 프레임 이름: <페이지코드>-<번호>_<화면명> 예: 20-01_대시보드_홈. 프론트의 라우트·컴포넌트 이름과 1:1로 맞춘다.

- 01_Flow 페이지에 화면 흐름도를 두고, 각 핵심 목표(챌린지 체크인, 건강 데이터 입력, 예측 결과 보기)까지의 클릭 수를 적는다. 3~5회 이내가 아니면 흐름을 다시 잡는다(평가 4-3).

- Mid-Fi로 시작해 S5(10/27)까지 디자인을 입힌다. 디자인 파트는 의뢰된 요소 외 추가 요소를 넣지 않는다.

## 2.6 회의록 · 사전보고 · 회고

- 회의록은 노션 「회의록」 DB에 YYYY-MM-DD_<회의종류> 제목으로. 본문은 결정 · 담당 · 기한 3열 표 + 논의 요약 5줄 이내.

- 멘토링 사전보고는 5항목(이번 주 목표 · 실제 진행 · 막힌 문제 · GitHub 링크 · 받고 싶은 피드백) 고정. 「막힌 문제」는 「여기까지 시도했고 이 부분에서 막혔다」 형식.

- 회고는 Keep · Problem · Try 3열. Problem에는 사람 이름을 쓰지 않고 원인을 쓴다. Try는 다음 스프린트 이슈로 바로 등록한다.

## 2.7 README

- 루트 README에 프로젝트 소개 · 아키텍처 그림 · 기술 스택과 선정 이유(한 줄씩, 평가 2-1) · 실행 방법(docker compose up 한 줄) · 환경변수 목록(.env.example 링크) · 팀원과 역할 · 문서 링크를 둔다.

- backend/README와 frontend/README는 실행·테스트·린트 명령만 간단히. 상세는 루트로 링크.

# 3. 코드 네이밍 규칙

## 3.1 한눈에 보기

| 대상 | 규칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Python 모듈·패키지·함수·변수 | snake_case | health_record.py, get_user_by_id(), risk_score |
| Python 클래스 | PascalCase | HealthRecord, ChallengeService |
| Python 상수 | UPPER_SNAKE_CASE | MAX_RETRY = 3, STREAM_KEY = "ai:predict" |
| DB 테이블 | snake_case 복수형 | users, health_records, challenge_checkins |
| DB 컬럼 | snake_case | systolic_bp, created_at, is_active |
| API URL | 소문자 복수 명사, kebab-case, /api/v1 접두 | /api/v1/challenges/{challenge_id}/check-ins |
| API JSON 키 | snake_case | {"user_id": 1, "risk_score": 0.42} |
| TypeScript 변수·함수 | camelCase | riskScore, fetchDashboard() |
| React 컴포넌트·타입 | PascalCase | RiskTrendChart, ChallengeCard, type HealthRecord |
| React 훅 | use + PascalCase | useDashboardQuery, useAuthStore |
| 프론트 폴더·비컴포넌트 파일 | kebab-case | features/challenge/, api-client.ts |
| 환경변수 | UPPER_SNAKE + 접두 | DB_URL, REDIS_URL, OPENAI_API_KEY |
| Git 브랜치 | type/kebab-topic | feature/challenge-checkin, fix/dashboard-null |
| 커밋 | type: 50자 요약 | feat: 챌린지 체크인 API 추가 |
| 모델 파일 | 이름_v버전_날짜.확장자 | htn_risk_lgbm_v2_20261015.pkl |

## 3.2 Python (백엔드·AI)

- PEP 8 기준. 줄 길이 100자(Ruff line-length = 100). [확정 필요]

- 불리언 변수·컬럼은 is_ / has_ / can_ 접두. 예: is_completed, has_diabetes

- 함수는 동사로 시작: get_ / list_ / create_ / update_ / delete_(CRUD), calculate_ / predict_ / build_(계산). 반환이 리스트면 list_. 예외를 던질 수 있으면 docstring에 Raises를 적는다.

- Pydantic 스키마는 용도 접미사: UserCreate, UserUpdate, UserRead, UserListRead. SQLAlchemy 모델은 단수 PascalCase(User), 테이블명은 __tablename__ = "users".

- 비공개 내부 함수는 _ 접두. 모듈 밖에서 쓰는 것만 __all__에 올린다.

- 타입 힌트 필수(Mypy 통과). Optional[X] 대신 X | None.

- AI 실험 노트북은 notebooks/01_eda.ipynb, 02_baseline.ipynb처럼 번호 접두. 노트북은 탐색용이고, 학습·추론 코드는 반드시 .py 스크립트로 옮긴다.

## 3.3 DB (PostgreSQL · SQLAlchemy · Alembic)

- PK는 id(BIGINT 또는 UUID, 한 방식으로 통일 [확정 필요]). FK는 <참조테이블 단수>_id 예: user_id, challenge_id.

- 모든 테이블에 created_at, updated_at(timestamptz, 서버 기본값). 논리 삭제가 필요하면 deleted_at.

- 중간 테이블은 두 테이블명을 알파벳순으로 이어 붙인다: challenge_participants처럼 의미가 있는 이름이 있으면 그것을 우선.

- 인덱스 ix_<table>_<col>, 유니크 uq_<table>_<cols>, FK 제약 fk_<table>_<col>. Alembic naming_convention으로 자동 부여한다.

- Alembic 리비전 메시지는 커밋처럼: alembic revision --autogenerate -m "add health_records table". 리비전 파일은 절대 손으로 지우지 않는다.

- Enum 값은 DB에 문자열 소문자로 저장(예: 'hypertension', 'diabetes'). 정수 코드 금지 — 대시보드 쿼리를 사람이 읽을 수 있어야 한다.

## 3.4 API (FastAPI)

- URL: /api/v1/<리소스 복수형>[/{id}[/<하위 리소스>]]. 동사는 URL에 넣지 않고 Method로 표현한다. 예외적으로 상태 전이는 POST /challenges/{id}/join처럼 마지막에 동사 허용(명세서에 사유 기록).

| Method | 용도 | 성공 코드 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | 조회 (목록 / 단건) | 200 | GET /api/v1/health-records?from=2026-10-01&limit=30 |
| POST | 생성, 작업 접수 | 201 생성 / 202 접수(비동기) | POST /api/v1/predictions → 202 + task_id |
| PUT | 전체 교체 | 200 | PUT /api/v1/users/me/profile |
| PATCH | 부분 수정 | 200 | PATCH /api/v1/challenges/{id} |
| DELETE | 삭제 | 204 | DELETE /api/v1/challenges/{id} |

- JSON 키는 snake_case로 통일 [확정 필요]. 프론트에서 camelCase로 바꾸지 않고 그대로 쓴다(변환 계층이 버그 원인이 된다). Zod 스키마도 snake_case로 선언.

- 목록 응답은 항상 {"items": [...], "total": n, "limit": n, "offset": n}. 페이지네이션 없는 목록 API는 만들지 않는다(P95 대비).

- 날짜·시간은 ISO 8601 UTC 문자열(2026-10-15T09:00:00Z), 프론트에서 로컬 변환.

- 비동기 작업 API: POST → 202 {task_id}, 결과는 GET /api/v1/tasks/{task_id}/events(SSE) 또는 GET /api/v1/tasks/{task_id}(폴링 백업).

- 라우터 함수 이름은 <동사>_<리소스>: list_challenges, create_checkin. 태그는 리소스명 단수 PascalCase(tags=["Challenge"]).

## 3.5 TypeScript · React

- 폴더는 기능 단위(feature-based): src/features/<feature>/{components,hooks,api,types} + 공용 src/components/ui(Shadcn) · src/lib · src/stores.

- 컴포넌트 파일은 PascalCase.tsx 하나에 컴포넌트 하나. 기본 export 대신 named export.

- TanStack Query 키는 배열 상수로 한곳에서 관리: queryKeys.dashboard.trend(userId, range). 문자열 직접 쓰기 금지.

- Zustand 스토어는 useXxxStore, 파일 stores/xxx-store.ts. 서버 상태는 Query, 클라이언트 상태만 Zustand.

- 타입은 type 우선, 인터페이스 I 접두 금지. API 응답 타입은 Zod 스키마에서 z.infer로 뽑아 이중 정의를 막는다.

- 이벤트 핸들러 handleXxx, props로 넘길 때 onXxx. 불리언 props isOpen, hasError.

- 라우트 경로는 Figma 프레임과 대응: /dashboard, /quests, /character, /shop, /predict.

## 3.6 Git · 환경변수

- 브랜치 feature/ fix/ docs/ refactor/ chore/ hotfix/ release/ + kebab-case 주제. 이슈 번호를 붙일 때는 feature/12-challenge-checkin.

- 커밋 feat / fix / docs / refactor / test / chore + 콜론 + 공백 + 50자 이내 한국어 요약. 본문에는 「왜」를 쓰고, 마지막 줄에 Closes #12.

- PR 제목은 커밋과 같은 형식. 예: feat: 챌린지 체크인 API 및 스트릭 계산 추가

- 환경변수 접두: APP_ / DB_ / REDIS_ / JWT_ / AWS_ / OPENAI_. .env.example에 모든 키를 빈 값 또는 더미로 적고, 실제 값은 .env(gitignore). 새 변수를 추가하면 같은 PR에서 .env.example과 README를 고친다.

## 3.7 AI 산출물

- 모델 파일 <질환>_<모델>_v<버전>_<YYYYMMDD>.<ext> 예: dm_risk_xgb_v3_20261018.pkl. S3 models/<질환>/ 아래에 두고 코드는 환경변수로 경로를 받는다.

- 실험 기록표 docs/experiments.md 컬럼: 날짜 · 모델 · 데이터셋(버전) · 전처리 요약 · 하이퍼파라미터 · 지표(AUC/F1/RMSE) · seed · 담당 · 비고. 평가 3-1(성능 검증 기록)의 근거.

- Redis Stream 키 ai:<작업종류> 예: ai:predict, ai:diet. Consumer Group <작업종류>-workers.

# 4. 코딩·제작 기본 룰

## 4.1 저장소 구조 (모노레포)

repo/

├─ backend/

│  ├─ app/

│  │  ├─ main.py            # FastAPI 앱 생성, 라우터 등록, 미들웨어

│  │  ├─ core/              # config(.env 로딩), security(JWT), logging

│  │  ├─ db/                # session, base, alembic/

│  │  ├─ models/            # SQLAlchemy 모델 (테이블당 파일)

│  │  ├─ schemas/           # Pydantic 요청/응답

│  │  ├─ api/v1/            # 라우터 (리소스당 파일) — 얇게

│  │  ├─ services/          # 비즈니스 로직 — 두껍게

│  │  ├─ repositories/      # DB 접근 (쿼리는 여기만)

│  │  └─ queue/             # Redis Stream producer, SSE 브로커

│  ├─ workers/              # AI Worker (Consumer Group) — 별도 프로세스

│  ├─ tests/                # pytest (구조를 app/과 동일하게)

│  ├─ pyproject.toml        # ruff, mypy, pytest 설정

│  └─ Dockerfile

├─ ai/                      # 학습 스크립트, notebooks/, docs/experiments.md

├─ frontend/                # Vite + React + TS

├─ infra/                   # docker-compose.yml, nginx/, scripts/

├─ docs/                    # erd.dbml, api-spec.md, 아키텍처 그림

├─ .github/                 # workflows/, PR·이슈 템플릿, commit_template.txt

├─ .env.example

└─ README.md

워커를 backend/workers/에 두는 이유: 모델·스키마 코드를 app/과 공유하면서도 별도 컨테이너로 띄우기 위해서다. 워커는 app/api를 import하지 않는다(의존 방향: workers → app.services/models, 역방향 금지).

## 4.2 레이어 규칙 (백엔드)

| 레이어 | 해야 하는 것 | 하면 안 되는 것 |
| --- | --- | --- |
| api/ (라우터) | 요청 파싱·검증(Pydantic), 인증 의존성, 서비스 호출, 응답 모델 지정, Swagger 문서화 | 비즈니스 로직, 직접 쿼리, 예외 메시지 조립 |
| services/ | 도메인 규칙(스트릭 계산, 위험도 판정), 트랜잭션 경계, 큐에 작업 넣기 | Request/Response 객체 다루기, HTTP 상태 코드 결정 |
| repositories/ | SQLAlchemy 쿼리, selectinload 등 로딩 전략 | 도메인 판단, 예외 변환 |
| queue/ · workers/ | XADD/XREADGROUP/XACK, 결과 Pub/Sub, 모델 로딩(프로세스 시작 시 1회) | 요청 스레드에서 모델 로딩·추론 |

## 4.3 비동기 · 성능 (P95 3초)

- 라우터·서비스·리포지토리는 전부 async def. DB 드라이버는 asyncpg, Redis는 redis.asyncio.

- 동기 라이브러리(scikit-learn 추론, 이미지 처리)를 부득이 요청 안에서 써야 하면 await run_in_threadpool(fn). 100ms 넘는 작업은 무조건 워커로 보낸다.

- N+1 금지: 관계 로딩은 selectinload / joinedload 명시. 목록 API PR에는 SQL 로그(echo)로 쿼리 수를 캡처해 첨부한다.

- 모든 목록은 limit 기본 30, 최대 100. 대시보드 추이는 기간 파라미터 필수(기본 30일).

- 자주 읽고 덜 바뀌는 값(사용자 최신 위험도, 오늘 챌린지 현황)은 Redis 캐시 TTL 60~300초 [확정 필요]. 캐시 키 cache:<리소스>:<id>.

- 성능 측정은 인프라 축이 S5부터 매주 1회 locust 또는 k6로 P50/P95를 기록하고 docs/performance.md에 남긴다 [확정 필요].

## 4.4 에러 처리 · 응답 규격

상태 코드만 던지지 않는다. 모든 에러는 아래 한 가지 형식으로 내려가고, 프론트는 message를 그대로 토스트로 보여줄 수 있어야 한다.

{

"code": "VALIDATION_ERROR",          // 대문자 스네이크, 프론트 분기용

"message": "필수값 누락(400): systolic_bp",  // 사람이 읽는 사유

"detail": [{"field": "systolic_bp", "reason": "required"}],  // 선택

"request_id": "a1b2c3"               // 로그 추적용

}

| 상황 | HTTP | code | message 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수값 누락·형식 오류 | 400 | VALIDATION_ERROR | 필수값 누락(400): systolic_bp |
| 토큰 없음·만료 | 401 | UNAUTHORIZED | 로그인이 필요합니다(401) |
| 권한 없음(남의 데이터) | 403 | FORBIDDEN | 접근 권한이 없습니다(403) |
| 리소스 없음 | 404 | NOT_FOUND | 챌린지를 찾을 수 없습니다(404): id=12 |
| 중복·상태 충돌 | 409 | CONFLICT | 이미 참여 중인 챌린지입니다(409) |
| AI 작업 처리 중 실패 | 502 | AI_WORKER_ERROR | 예측 처리에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요(502) |
| 예상 못 한 서버 오류 | 500 | INTERNAL_ERROR | 서버 오류가 발생했습니다(500) — 상세는 로그 |

- 구현: app/core/exceptions.py에 AppError(code, message, status) 기반 클래스와 전역 예외 핸들러를 두고, 서비스는 raise NotFoundError(...)처럼 도메인 예외만 던진다. 라우터에서 try/except로 감싸지 않는다.

- 500 에러 message에 스택트레이스·SQL·개인정보를 절대 담지 않는다.

## 4.5 인증 · 인가

- JWT Access(30분) + Refresh(7일) [확정 필요]. 비밀번호는 bcrypt. 시크릿은 JWT_SECRET_KEY 환경변수.

- 모든 사용자 데이터 API는 Depends(get_current_user)를 붙이고, 리소스 소유자 검사는 서비스 계층에서 한다(남의 health_records 조회 시 403).

- 공개 엔드포인트는 /auth/*와 /health뿐. 명세서에 「인증 필요」 열이 비어 있으면 리뷰에서 돌려보낸다.

## 4.6 테스트

- pytest + pytest-asyncio. 파일 tests/<계층>/test_<모듈>.py, 함수 test_<대상>_<조건>_<기대> 예: test_create_checkin_duplicate_returns_409.

- 최소 범위: 서비스 로직 단위 테스트 + 라우터별 정상 1개·에러 1개. 커버리지 목표 60%(S5 기준) [확정 필요]. CI에서 실패하면 머지 불가.

- 테스트 DB는 Docker의 별도 PostgreSQL(또는 트랜잭션 롤백 픽스처). SQLite로 대체하지 않는다(타입·제약이 달라 실제와 어긋난다).

- AI 파트는 「동일 입력 → 동일 출력」 테스트를 1개 이상 둔다(seed 고정 후 예측값 비교). 평가 3-3의 근거.

- 프론트: Vitest + Testing Library로 핵심 컴포넌트(체크인 버튼, 차트 빈 상태) 스모크 테스트 [확정 필요].

## 4.7 린트 · 포맷 · CI

- 백엔드: Ruff(lint + format) · Mypy. 프론트: ESLint · Prettier. 설정 파일은 부록 템플릿을 그대로 쓴다. 로컬에서는 pre-commit으로 커밋 전에 자동 실행.

- GitHub Actions: PR마다 lint → type-check → test 순으로 돌고, develop 머지 시 Docker 이미지 빌드. 배포 워크플로는 10/28 배포 세션 방식에 맞춘다.

- 경고(warning)도 0을 유지한다. 억제가 필요하면 그 줄에 사유 주석.

## 4.8 프론트 규칙

- 컴포넌트 하나는 150줄 이내. 넘으면 하위 컴포넌트나 훅으로 분리.

- 데이터 fetching은 훅(useXxxQuery)에서만, 컴포넌트는 데이터를 받아 그리기만 한다.

- 모든 화면에 로딩·빈 데이터·에러 3가지 상태 UI를 둔다. 특히 대시보드는 「데이터 없음」 상태에서 입력 유도 CTA.

- 폼은 react-hook-form + Zod. 서버 에러(400 detail)는 해당 필드 아래에 표시.

- Tailwind 클래스는 Shadcn 컴포넌트 우선 사용, 커스텀 색상·간격은 tailwind.config의 토큰만 쓴다(디자인 일관성, 평가 4-2).

- 핵심 목표 3개(오늘 퀘스트 체크인 · 건강 데이터 입력 · 예측 결과 보기)는 로그인 후 3클릭 이내. S5 회고에서 실제 클릭 수를 세어 기록한다.

- 모바일 우선 반응형 웹(PWA): 기준 뷰포트 390px에서 먼저 만들고 데스크톱은 확장. manifest · service worker는 Vite PWA 플러그인으로, 알림(선택 기능)은 Web Push 전제로 설계한다.

- 픽셀 아트 캐릭터(공룡 6종 × 상태 3단계)는 스프라이트 시트 1장으로 관리하고 image-rendering: pixelated. 파일명 <종>_<상태>.png (예: trex_buff.png).

- 접근성 최소선: 버튼에 텍스트 또는 aria-label, 색만으로 상태를 구분하지 않기(위험도 색 + 텍스트).

## 4.9 AI 파트 규칙

- 재현성: 모든 학습 스크립트는 --seed 인자를 받고 numpy·random·torch seed를 고정. 데이터 분할도 seed 고정. 학습 명령 한 줄을 실험 기록표에 남긴다.

- 성능 검증: 학습/검증/테스트 분리, 최소 2개 이상 지표(분류: AUC·F1, 회귀: RMSE·MAE) + 혼동행렬 또는 캘리브레이션 그림 1장. 베이스라인(로지스틱 회귀 등) 대비 향상폭을 기록한다.

- 편차 최소화: 추론은 학습 시 저장한 전처리 파이프라인(scaler·encoder)을 그대로 로드해 쓴다. 전처리 코드를 워커에서 다시 쓰지 않는다. LLM 호출은 temperature 0~0.3, 시스템 프롬프트는 파일로 버전 관리.

- 피드백 반영 구조: 예측·추천 결과에 사용자 피드백(도움됨/아님, 실제 측정값) 저장 테이블 prediction_feedbacks를 두고, 주 1회 집계해 재학습 여부를 결정한다. 실제 재학습까지 못 가도 「구조」가 있어야 평가 3-4를 받는다.

- 모델 로딩은 워커 프로세스 시작 시 1회. 요청마다 로딩하거나 FastAPI 프로세스 안에서 로딩하지 않는다.

- 데이터셋 출처·라이선스·버전을 docs/datasets.md에 기록(기업 요구사항: 공개 데이터셋 기반).

- LLM 추천(선택 확정): 시스템 프롬프트는 ai/prompts/daily_reco_v1.md처럼 파일·버전 관리, 출력은 JSON 스키마로 강제(Pydantic 검증 실패 시 1회 재시도 후 기본 문구). 의학적 단정 표현 금지 목록을 프롬프트에 포함하고, 결과 하단에 「의료 조언이 아님」 고지를 붙인다.

## 4.10 보안 · 개인정보

- .gitignore에 .env, *.pem, *.pkl(대용량은 S3), node_modules, __pycache__를 레포 생성 직후 첫 커밋으로 넣는다.

- 9/30 제공 API Key는 초대받은 팀원만 열람, 채팅·이슈·스크린샷에 절대 노출 금지. 노출 시 즉시 팀장에게 알리고 키 교체 요청.

- 로그에 이메일·이름·건강 수치를 남기지 않는다. user_id와 request_id만. 예외 메시지에 개인정보 금지.

- 건강 데이터는 서비스 안에서만 쓰고, 데모·발표 자료에는 더미 계정 데이터만 사용한다.

- CORS 허용 오리진은 환경변수로, 와일드카드(*)는 로컬에서만.

## 4.11 로깅

- 표준 logging + JSON 포맷, 레벨 INFO 기본. 모든 요청에 request_id 미들웨어. 워커는 task_id로 연결.

- print() 금지(리뷰 필수 코멘트). 디버그는 logger.debug.

## 4.12 작업 프로세스 · Definition of Done

이슈 하나가 끝났다고 말할 수 있는 조건. PR 템플릿의 체크박스와 같다.

- 이슈가 있고, 브랜치 이름에 이슈 번호가 있다.

- 코드가 네이밍 규칙(3장)과 레이어 규칙(4.2)을 따른다.

- Ruff · Mypy · ESLint · Prettier 통과, 테스트 추가(정상 1 + 에러 1) 및 CI 녹색.

- Swagger(summary · response_model · responses)가 채워져 있다 (API 변경 시).

- 요구사항 정의서 / ERD / API 명세서 중 영향받는 문서를 같은 PR 안에서 갱신했고, #공지에 한 줄 올렸다.

- 새 환경변수가 있으면 .env.example과 README에 반영했다.

- 리뷰어 1명 이상 승인, 「필수」 코멘트 0개.

- 본인이 발표에서 이 코드를 설명할 수 있다(생성형 코드 도구 사용 시 특히).

### 코드 리뷰 체크리스트 (리뷰어용)

| 구분 | 확인 항목 | 미충족 시 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 동기 블로킹 호출 / 요청 내 모델 로딩 / N+1 / print / 하드코딩된 시크릿 / 인증 누락 | 「필수」 코멘트 → 머지 차단 |
| 필수 | 에러 응답이 4.4 규격, 상태 코드가 3.4 표와 일치 | 「필수」 코멘트 |
| 제안 | 네이밍·레이어 위반, 150줄 초과 컴포넌트, 중복 로직 | 「제안」 코멘트, 작성자 판단 |
| 질문 | 의도가 안 읽히는 부분 | 「질문」 코멘트, 답변 후 주석 추가 권장 |

# 5. 확정 필요 항목 정리

| # | 항목 | 제안값 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 주/보조 배정 (팀원 이름) | 옆 축 연결 구조 |  |
| 2 | 1.6 제출물 8종 담당자 | 축 기준 배정 |  |
| 3 | PK 타입 | BIGINT (단순, 성능) |  |
| 4 | JSON 키 규칙 | snake_case (변환 계층 제거) |  |
| 5 | Ruff line-length | 100 |  |
| 6 | JWT 만료 | Access 30분 / Refresh 7일 |  |
| 7 | 커버리지 목표 | 60% (S5 기준) |  |
| 8 | 캐시 TTL | 60~300초 |  |
| 9 | 성능 측정 도구 | k6 (설치 간단) 또는 locust (Python) |  |
| 10 | 프론트 테스트 도입 여부 | Vitest 스모크 테스트만 |  |

함께 제공된 .github 템플릿(PR·이슈·커밋 템플릿), pyproject.toml(Ruff·Mypy·pytest), .prettierrc, .env.example, .gitignore, pre-commit 설정을 9/30 초기 세팅 때 레포에 그대로 넣으면 3~4장의 규칙이 자동으로 강제된다.