AI 헬스케어 6기 1팀 · 넥스트러너스(오즈코딩스쿨)

파이널 프로젝트 팀 룰(Team Rules)

v0.1 초안 · 작성 기준일 2026-09-22 · 근거 문서: 팀정의서(2026-09-21), 부트캠프 의사소통·Git·멘토링·유의사항 가이드

이 문서는 1팀이 2026-09-21 ~ 11-05 동안 지키는 운영 규칙이다. 팀정의서와 부트캠프 가이드에서 이미 정해진 것은 그대로 옮겼고, 팀이 아직 정하지 않은 값은 제안값을 넣고 [확정 필요]로 표시했다. 첫 팀 회의에서 표시된 항목만 결정하면 바로 확정본이 된다. 합의된 버전은 노션 팀 페이지에 올리고, 바뀔 때마다 버전과 날짜를 올린다.

# 1. 기본 원칙 (5줄 요약)

- 공식 채널에서 결정하고, 결정된 것은 문서에 남긴다. DM·카톡으로 오간 이야기는 결정이 아니다.

- 막히면 혼자 들고 있지 않는다. 한 문제에 2시간 이상 쓰면 채널에 올리고, 하루 넘기면 스크럼에서 반드시 꺼낸다.

- 늦을 것 같으면 알게 된 순간 말한다. 늦는 것보다 말하지 않는 것이 문제다.

- 코드는 PR로만 들어가고, 명세서는 코드와 같이 고친다. main 직접 푸시 금지, 머지 즉시 문서 갱신.

- 사람이 아니라 원인을 묻는다. 회고와 리뷰는 책임 추궁 자리가 아니다. 호칭은 「OO님」, 피드백에는 쿠션어.

# 2. 팀 구성과 역할

## 2.1 팀장

팀장은 일정 관리·회의 주도·리스크 관리·업무 분장을 맡는다(운영 기준). 운영진·멘토 공지를 받아 팀 전체에 전달하고, 멘토링 사전보고 제출 여부를 최종 확인한다. 팀장 1명 + 부팀장(팀장 부재 시 대행) 1명을 둔다. [확정 필요]

| 구분 | 담당자 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | (미정) | 1순위 결정 사항 — 9/23까지 확정 |
| 부팀장 | (미정) | 팀장 부재·휴가 시 대행, 사전보고 백업 담당 |

## 2.2 역할 분담 원칙

- 5명 기준 1인당 주 역할 1개 + 보조 역할 1개. 주 역할은 AI / 백엔드 / 프론트 / 인프라·배포 / 문서·발표 5개 축에서 배정한다.

- 핵심 역할(AI·백엔드)은 반드시 보조 담당자를 둔다. 팀 변경이 사실상 불가능하므로 한 사람이 빠져도 진행이 멈추지 않게 한다.

- 역할마다 「왜 이 사람이 맡았는지」를 한 줄로 기록한다. 평가항목 6-1(구체적 기준에 따른 역할 분담)의 근거가 된다.

- 내 기능이 끝나도 끝이 아니다. 남은 사람을 돕거나 문서·QA·테스트를 맡는다.

| 팀원 | 주 역할 | 보조 역할 | 배정 근거(한 줄) |
| --- | --- | --- | --- |
| 김종민 |  |  |  |
| 김채준 |  |  |  |
| 김태호 |  |  |  |
| 지세진 |  |  |  |
| 최성민 |  |  |  |

[확정 필요] 역할 분담표는 9/23까지 채운다. 배정 근거 예시: 「Kaggle 경험이 있어 예측 모델 베이스라인을 가장 빨리 세울 수 있음」

# 3. 소통 규칙

## 3.1 말투와 호칭

- 정규시간 내 호칭은 「OO님」으로 통일한다.

- 요청과 피드백에는 쿠션어를 쓴다. 「이거 왜 이렇게 했어?」 → 「이 부분 이렇게 하신 이유가 있을까요?」

- 코드에 대한 지적은 사람에 대한 지적이 아니다. 「틀렸다」 대신 「이렇게 하면 이런 점이 좋아진다」로 쓴다.

## 3.2 채널

모든 중요 정보는 공식 채널에만 올린다. 채널 밖에서 정해진 것은 정해지지 않은 것이며, 정해졌으면 반드시 채널에 다시 적는다.

| 채널 | 용도 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| #공지 | 운영진·멘토 안내, 팀 결정 사항, 일정 변경 | 팀장만 게시. 읽으면 ✅ 이모지로 확인 표시 |
| #데일리-스크럼 | 하루 시작 공유 글 | 회의 전 텍스트로도 남김 (어제/오늘/막힌 것) |
| #개발 | 막힌 지점, 질문, 에러 로그 | 질문은 「시도한 것 + 막힌 지점 + 로그」 형식 |
| #github | PR·머지·이슈 자동 알림(Webhook) | 리뷰 요청은 여기서 멘션 |
| 노션 팀 페이지 | 기획·설계 문서의 단일 출처, 회의록, Daily Schedule | 문서 최신본은 항상 여기. 다른 곳의 사본은 참고용 |

## 3.3 응답과 확인

- 정규시간(10:00~18:40) 내 멘션에는 2시간 안에 반응한다. 바로 답을 못 하면 「확인 중, 몇 시까지 답하겠다」라도 남긴다. [확정 필요]

- 정규시간 밖 메시지는 다음 날 스크럼 전까지 확인하면 된다. 긴급(배포 장애 등)은 전화.

- 운영진·멘토 공지는 팀장이 받아 #공지에 옮기고, 전원이 확인 표시를 한다.

# 4. 회의 규칙

| 회의 | 시각·주기 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데일리 스크럼 | 매일 10:10 [확정 필요] | 15분 이내 | 어제 한 일 / 오늘 할 일 / 막힌 것 — 세 가지만. 막힌 것을 먼저 꺼낸다 |
| 주간 회고 + 스프린트 계획 | 각 스프린트 마지막 날 17:00 [확정 필요] | 60분 | 잘한 것·놓친 것(원인 기준)·다음 스프린트 백로그 확정 |
| 멘토링 | 주 1회, 18:40 이후 (ZEP) [확정 필요] | 60~90분 | 사전보고 5항목 기준으로 진행, 팀 전원 참석 권장 |
| 문서 동기화 점검 | 매주 금요일 스크럼 직후 [확정 필요] | 15분 | 요구사항 정의서·ERD·API 명세서가 코드와 맞는지 확인 |

- 모든 회의는 결정 · 담당 · 기한 세 줄로 노션에 남긴다. 회의록 작성은 돌아가면서 맡는다(순서: 팀정의서 팀원 순). [확정 필요]

- 데일리 스크럼은 시간을 넘기지 않는다. 깊은 논의는 스크럼 뒤에 관련자만 따로 모인다.

- 팀별 노션 Daily Schedule은 매일 스크럼 후 각자 입력한다. 운영진이 이걸로 진행 상황을 보므로 비워두지 않는다.

- 멘토링 사전보고는 멘토링 전날 18:00까지 담당자가 #공지에 멘토님 태그와 함께 올린다. 2회 이상 미제출은 경고 사유다.

# 5. 출결·참석

- 팀 회의·멘토링 무단 불참·지각 2회는 운영진 패널티 기준이다. 못 오면 사전에 #공지에 사유와 함께 알린다.

- 불참 시 본인 스크럼 내용은 텍스트로 미리 올리고, 회의록으로 결정 사항을 확인한다.

- 프로젝트 기간도 교육 과정이다. QR만 찍고 자리 비우기, 정규 시간에 카메라·화면 공유 끄기, 과정 외 작업은 부정 훈련이다. 바쁜 시기일수록 서로 챙긴다.

- 추석(9/24~26), 대체공휴일(10/5), 한글날(10/9)은 개인 작업 없음. 휴일 전날까지 그 주 산출물을 마감한다.

# 6. Git · 개발 컨벤션

## 6.1 브랜치

develop → feature/기능명 → PR(base: develop) → 리뷰 승인 → develop → release/x.y → main

- main 직접 푸시 금지. main은 배포 가능한 최종 상태, develop은 통합 브랜치. 기능은 항상 develop에서 따서 develop으로 돌아온다.

- 브랜치 이름: feature/auth-login, fix/dashboard-null, hotfix/이슈명 — 소문자·하이픈.

- 푸시 전 git pull --rebase origin develop로 최신화. 리베이스 후 git push -f는 본인 feature 브랜치에서만. develop·main에는 절대 금지.

- 머지된 브랜치는 재사용하지 않고 바로 삭제한다.

## 6.2 PR과 리뷰

- PR 하나는 기능 하나. 리뷰어가 30분 안에 볼 수 없는 크기면 쪼갠다.

- 리뷰어 1명 이상 승인 후 머지. 리뷰는 요청받은 뒤 24시간 안에 단다. 막히면 스크럼에서 꺼낸다.

- PR 본문에는 연결 이슈 번호, 변경 요약, 테스트 방법, 문서 갱신 여부 체크박스를 쓴다(템플릿은 .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md).

- 리뷰 코멘트는 「제안/질문/필수」 접두어로 구분한다. 「필수」만 머지 차단 사유다.

- 생성형 코드 에이전트로 만든 코드도 본인이 설명할 수 있어야 머지한다. 발표 때 질문이 들어오는 지점이다.

## 6.3 커밋

- 접두사 feat / fix / docs / refactor / test / chore + 50자 이내 요약. 예: feat: 챌린지 체크인 API 추가

- 커밋 템플릿 .github/commit_template.txt를 9/30 초기 세팅 때 전원이 git config --local commit.template로 건다.

## 6.4 코드·네이밍·보안

- 파이썬은 snake_case. API JSON 키는 snake_case로 통일하고 API 명세서에 명시한다. [확정 필요]

- PR 전 Ruff·Mypy(백엔드), ESLint·Prettier(프론트)를 통과시킨다. CI(GitHub Actions)에서 실패하면 머지하지 않는다.

- API Key·시크릿은 코드에 절대 적지 않는다. .env로 분리하고 .gitignore에 먼저 넣은 뒤 작업을 시작한다. 9/30 제공되는 API Key는 초대받은 팀원만 열람, 외부 노출 금지.

- 충돌은 혼자 마커를 지우지 않는다. 같은 파일을 건드린 사람과 통화하면서 푼다.

- 무거운 AI 추론은 요청 스레드에서 돌리지 않는다. Redis Stream → AI Worker → SSE 구조를 기본으로 하고, 동기 블로킹·N+1·요청 시 모델 로딩은 리뷰에서 「필수」 코멘트 대상이다.

## 6.5 이슈 관리

- 이슈는 GitHub Projects 한 곳에 모으고 PR과 연결한다(Closes #번호). 평가항목 6-2(협업 도구 활용)의 근거가 된다. [확정 필요]

- 이슈 한 개 = 하루 안에 끝나는 작업 단위. 더 크면 쪼갠다. 라벨: feat / bug / docs / infra, 우선순위 P0~P2.

- 보드 컬럼: Backlog → Todo(이번 스프린트) → In Progress → Review → Done. 스프린트 계획에서 Todo를 확정한다.

# 7. 문서 동기화

가장 흔한 사고는 「코드는 바뀌었는데 명세서는 그대로」다. 아래 순서를 지킨다.

- 요구사항 자체를 바꿔야 하면, 데이터 구조와 통신 방식을 먼저 합의하고 손대기 시작한다.

- PR이 머지되면 그 자리에서 요구사항 정의서 / ERD / API 명세서 중 해당 문서를 고친다. PR 템플릿의 「문서 갱신」 체크박스로 확인한다.

- 고친 내용을 #공지에 한 줄 올린다. 예: 「API 명세서 갱신 — /challenges/{id}/checkin 응답에 streak 필드 추가」

- 프론트가 API 오류를 제기할 때는 명세서대로 보냈는지 요청 본문을 먼저 확인해 붙인다. 백엔드는 상태 코드만 던지지 말고 「필수값 누락(400)」처럼 사유가 보이는 메시지를 내린다.

| 문서 | 단일 출처 | 1차 작성자 | 리뷰어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 정의서 | 노션 → 제출 시 시트 |  |  |
| ERD | dbdiagram / ERDCloud |  |  |
| API 명세서 | 시트 초안 → Swagger → 마감 전 시트 최신화 |  |  |
| 와이어프레임 | Figma (Mid-Fi → 디자인) |  |  |
| 결과보고서(PPT) | 제공 양식 |  |  |
| 시연영상 · 제출링크(PDF) | 구글 드라이브 팀 경로 |  |  |

[확정 필요] 제출물 8종별 1차 작성자와 리뷰어를 9/23까지 정한다. 파일명 규칙: <문서명>_6기_1팀(김종민, 김채준, 김태호, 지세진, 최성민). 발표자료 표지 훈련기관명은 반드시 「넥스트러너스」.

# 8. 일정·마감 규칙

- 마감을 못 지킬 것 같으면 당일이 아니라 알게 된 순간 #공지에 말한다. 팀장이 그 자리에서 재분배한다.

- 기능 동결(feature freeze) 10/27. 이후에는 버그 수정·성능 개선·문서만 한다. 새 기능 PR은 머지하지 않는다.

- 배포 완료 목표 10/29. 배포 기한 안내가 문서마다 달라(종료일 1주 전 / 데모데이 3일 전) 엄격한 쪽을 따르고, sprint 2 시작 때 운영진에 확인한다.

- 범위를 늘리는 제안(선택 기능 추가 등)은 남은 일정을 먼저 계산해 보여준 뒤 회고에서 결정한다. 선택 기능은 현실적으로 1~2개.

- 11/3에 제출물 8종을 한 번 모아서 리허설한다. 11/4(수) 15:00 마감, 익일까지 미확인 시 미수료 처리될 수 있다.

- 발표 리허설 2회(11/4). 팀당 발표 30분.

| 스프린트 | 기간 | 이 스프린트의 마감 산출물 |
| --- | --- | --- |
| sprint 1 기획 | 9/21 ~ 9/29 | 기획서·요구사항 정의서·와이어프레임·ERD·API 명세서 초안 (9/23까지 초안, 추석 후 보완) |
| sprint 2 구현 | 9/30 ~ 10/6 | 레포·브랜치·환경 통일, 인증/인가, DB 스키마, 예측 모델 베이스라인 |
| sprint 3 구현 | 10/7 ~ 10/13 | 대시보드 + 챌린지 핵심 동작, 필수 3기능 연결 |
| sprint 4 고도화 | 10/14 ~ 10/20 | 선택 기능 1개 착수, 비동기 추론 적용 |
| sprint 5 고도화 | 10/21 ~ 10/27 | 10/27 기능 동결 |
| sprint 6 배포·QA | 10/28 ~ 11/3 | 10/29 배포 완료, QA·P95 튜닝, 11/3 제출 리허설 |
| sprint 7 발표 | 11/4 ~ 11/5 | 제출(11/4 15:00), 리허설 2회, 데모데이 |

# 9. 갈등·룰 위반 처리

- 갈등은 키우지 않는다. 둘이서 안 풀리면 팀장이 중재하고, 팀에서도 안 풀리면 개인이 해결하려 하지 말고 운영진에 면담을 요청한다.

- 룰을 지키지 않았을 때 팀 내부 벌칙은 만들지 않는다. 반복되면 팀장이 1:1로 한 번 이야기하고, 그래도 안 바뀌면 운영진에 공유한다.

- 부트캠프 절차: 1차 경고 → 2차 경고·상담 → 제적 경고장 → 제적. 모든 조치는 사전 안내와 상담을 거친다.

- 회고에서 놓친 작업은 사람이 아니라 원인을 기록한다.

# 10. 첫 팀 회의에서 확정할 것 (체크리스트)

아래를 9/23(수)까지 결정하면 이 문서는 v1.0 확정본이 된다. 결정 즉시 노션에 반영하고 #공지에 올린다.

| # | 항목 | 제안값 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀장 / 부팀장 | — |  |
| 2 | 역할 분담 (주 1 + 보조 1) 및 배정 근거 | AI·백엔드는 보조 필수 |  |
| 3 | 데일리 스크럼 시각 | 매일 10:10, 15분 |  |
| 4 | 주간 회고 시각 | 스프린트 마지막 날 17:00 |  |
| 5 | 멘토링 고정 슬롯 · 사전보고 담당자 | 주 1회 18:40 이후, 담당 1명 + 백업 1명 |  |
| 6 | 회의록 작성 순서 | 팀원 순번 로테이션 |  |
| 7 | 멘션 응답 기준 | 정규시간 내 2시간 |  |
| 8 | 이슈 관리 도구 | GitHub Projects |  |
| 9 | API JSON 키 규칙 | snake_case |  |
| 10 | 제출물 8종 1차 작성자 · 리뷰어 | — |  |
| 11 | 선택 기능 (1~2개) | — |  |
| 12 | 데이터셋 · 기술 스택 채택안 | 멘토님과 상의 후 |  |

# 11. 합의

아래 팀원 전원이 이 문서를 읽고 합의했다. 수정은 회고에서 제안하고 과반 동의로 반영한다.

| 팀원 | 합의일 | 서명 |
| --- | --- | --- |
| 김종민 |  |  |
| 김채준 |  |  |
| 김태호 |  |  |
| 지세진 |  |  |
| 최성민 |  |  |